El modelo de testeo de gvSIG
Victoria Agazzi – Manuel Madrid

---
El modelo de testeo de gvSIG
Índice.
1. Introducción.
    1.1. Objetivos del área de testeo.
    1.2. Líneas de trabajo.
    1.3. Modelos de desarrollo y de testeo.
2. Sistematización de las pruebas.
    2.1. Conceptos sobre planes de pruebas (PDP).
    2.2. Gestión de PDP.
    2.3. Ejemplos de PDP.
    2.4. Documentación disponible.
    2.5. ¿Quién diseña los PDP?
    2.6. ¿Quién ejecuta los PDP?
3. La infraestructura colaborativa.
    3.1. Herramientas.
    3.2. Procedimientos.
    3.3. Seguimiento.
4. Ciclo de vida del testeo.
    4.1. El testeo como actividad transversal.
    4.2. Principales características por fase.
5. Conclusiones.

---
1. Introducción
1.1. Objetivos del área de testeo.
Los proyectos de software libre están basados en la participación de la comunidad en distintas áreas.
Una de las áreas donde más pueden aportar los usuarios es en la de testeo (usuario = tester).
Existe un gran número de usuarios a los que les interesa participar en la depuración de errores y en la mejora y que están dispuestos a colaborar de manera más o menos comprometida.
Nuestro objetivo es: “ hacer de gvSIG una aplicación confiable utilizando como principal recurso la comunidad de usuarios”.
Se contrata, inicialemente, una consultoría con Dimensión Informática (hoy Indra).

---
1. Introducción
1.2. Líneas de trabajo.
- Sistematización de las pruebas funcionales (común a toda clase proyectos).
· Evolución:
· Del testeo exploratorio a los planes de prueba.
· Propuesta:
· Introducción de PDP en nuevos desarrollos.
· Generación de PDP para funcionalidades actuales.
- Infraestructura colaborativa (específica proyectos libres).
· Evolución:
· De las listas de correo al reporte directo.
· Propuesta:
· Herramientas
· Procedimientos
· Coordinación

---
1. Introducción
1.3. Modelos de testeo.
- Modelo 1: desarrollo en base a contrato.
El desarrollo es fruto de un contrato por el que un promotor contrata a un proveedor para implementar un desarrollo oficial.
- Modelo 2: desarrollo donado.
El trabajo no se ha desarrollado con la intención de que sea oficial pero una vez hecho público a alguien le interesa integrarlo. El interesado puede ser cualquiera: administración, universidad, empresa e incluso la propia DGg.

---
2. Sistematización de las pruebas
2.1. Conceptos sobre planes de pruebas (PDP).
2.2. Gestión de PDP.
2.3. Ejemplo de pruebas sobre gvSIG.
2.4. Documentación disponible.
2.5. ¿Quién diseña los PDP?
2.6. ¿Quién ejecuta los PDP?

---
Un plan de pruebas es un conjunto de estrategias y recursos para llevar adelante una metodología de pruebas sistemática y planificada.
¿Qué queremos conseguir?
Tener las pruebas de forma escrita y estructurada
No dejarnos “huecos” sin testear, o ser conscientes de ello
Contar con la comunidad de usuarios para la ejecución de las pruebas
Ser capaces de monitorizar la estabilidad de lo que desarrollamos
Ser capaces de identificar errores generados por errores corregidos
Validar comportamiento de gvSIG o de una extensión
2. Sistematización de las pruebas
2.1. Conceptos sobre PDP
[Speaker Notes: Las estrategias hacen referencia al tipo de pruebas que compondrán el pdp, dependiendo de qué es lo que queremos probar. Nueva funcionalidad, regresión, etc. Recursos: hacen referencia a las herramientas necesarias para diseñar las pruebas, documentarlas, recursos para ejecutar las pruebas, monitorizar los resultados y la aplicación informática de gestión de todo ello.]

---
Estructura jerárquica
Esta estructura facilita la cobertura del plan, consta de varios niveles, con relación de 1---> n. Además es simple identificar zonas no testeadas.
Aplicación: gvSIG
Subsistemas: plugins/extensiones. Lo más independientes posibles.
Módulos: funcionalidades concretas del subsistema
Casos de uso: acciones que los usuarios podrán ejecutar en cada módulo
Casos de prueba: sucesión de pasos para ejecutar los casos de uso.
Escenarios: juegos de datos entrada-salida de cada caso de prueba. Condiciones de comprobación.
2. Sistematización de las pruebas
2.1. Conceptos sobre PDP

---
¿Qué tipos de pruebas son incluidas en un PDP?
Pruebas mínimas de instalación (capacitación)
Pruebas de nueva funcionalidad (alfa)
Pruebas de persistencia (misma versión, versión anterior)
Pruebas de regresión (funcionalidades existentes)
Pruebas transversales, aporte de la comunidad
El “secreto” está en tener las Alfas y Persistencia, ya que las demás son las mismas pruebas pasadas en diferentes entornos o momentos.
2. Sistematización de las pruebas
2.1. Conceptos sobre PDP
¿Cumplimos estándares con esta forma de estructurar el plan de pruebas?
ISO 9646:	Normas tests de aceptación. Metodología y estructura. [1998]
Salomé TMF implementa la estructura de esta ISO.
Métrica3:	Planes de prueba para todo el ciclo de desarrollo de software.
[Speaker Notes: Las transversales vendrán con el tiempo, casos de uso en donde las funcionalidades cubiertas por las pruebas alfas igual fallan.]

---
Históricamente hemos caminado hacia la sistematización de las pruebas
Los tests que hemos generado desde el grupo de testeo de gvSIG son una forma de planes de prueba.
2. Sistematización de las pruebas
2.1. Conceptos sobre PDP
Ahora sabemos cómo rediseñarlos para:
minimizar la cantidad de casos de prueba,	crear escenarios para diferentes tipos de datos,
hacer las pruebas de forma más eficiente para cubrir	todas las funcionalidades que tenemos.

---
Salomé TMF
Gestor de planes de prueba con licencia GNU/GPL
Acceso a través de un navegador web
Facilita la definición de la estructura funcional de las pruebas
Permite adjuntos para cartografía, otros datos, pantallazos, etc
Facilita la selección de las pruebas a pasar
Facilita la asignación de los testers que ejecutarán las pruebas
Facilita la ejecución ordenada y coordinada de las pruebas
Resume los resultados de las pruebas ejecutadas
2. Sistematización de las pruebas
2.2. Gestión de PDP

---
Salomé TMF
Se ha modificado la aplicación para una mejor gestión de las pruebas.
Se han redactado los procedimientos paso a paso, ampliando la documentación existente, para el diseño, asignación, ejecución e interpretación de resultados.
2. Sistematización de las pruebas
2.2. Gestión de PDP

---
Las últimas estabilizaciones de extensiones han sido “aprovechadas” para generar pruebas basadas en planes de prueba
Para nuevas funcionalidades sobre nuevas versiones se pretende estabilizarlas sobre planes de prueba
2. Sistematización de las pruebas
2.3. Ejemplo de pruebas sobre gvSIG

---
Veamos un ejemplo de diseño, asignación, ejecución y resultados...
2. Sistematización de las pruebas
2.3. Ejemplo de pruebas sobre gvSIG

---
2. Sistematización de las pruebas
2.4. Documentación disponible

---
2. Sistematización de las pruebas
2.4. Documentación disponible
Procedimientos – Salomé TMF
Cómo diseñar las pruebas
Cómo ejecutar las pruebas
Cómo monitorizar las pruebas

---
2. Sistematización de las pruebas
2.5. ¿Quién diseña los PDP?
Los PDP se diseñarán en fase de desarrollo de las nuevas funcionalidades,
Los PDP incluirán principalmente pruebas alfa de nuevas funcionalidades,
Los PDP serán un entregable más del proceso de desarrollo
Los PDP tendrán un seguimiento por parte del área de testeo del proyecto,
Los PDP se diseñarán sobre Salomé- TMF
Las pruebas no son sólo los pasos a seguir: todos los datos necesarios (cartografía, parámetros, etc) deberán ser de libre distribución.

---
2. Sistematización de las pruebas
2.5. ¿Quién diseña los PDP?
Los desarrollos de funcionalidades que tengan origen en la colaboración, deberemos evaluar la necesidad de desarrollar su PDP o incluir las puebas de dichas funcionalidades en un PDP ya existente.
Procedimiento de diseño:
Reunión inicial para definir estructura funcional, y	funcionalidades a cubrir
Definición de las pruebas en Salomé TMF
Seguimiento del avance de la pruebas
Una vez se decida entrar en estabilización, se evaluará la cobertura del PDP en función de lo acordado en la reunión inicial.

---
2. Sistematización de las pruebas
2.6. ¿Quién ejecuta los PDP?
Una vez se empiece la estabilización de un desarrollo, se hará una convocatoria a la comunidad para la ejecución de las pruebas, reporte de errores y comienzo de corrección de los mismos,
Los testers ejecutores serán de la comunidad, de los proveedores y del EPg (Estructura Profesional de gvSIG)
Será un proceso incremental:
Se crearán usuarios de Salomé TMF para los ejecutores y se hará seguimiento de las pruebas que realicen y de los resultados de dichas pruebas.
EPg
Proveedores
Comunidad
Comunidad
EPg
Proveedores

---
2. Sistematización de las pruebas
2.6. ¿Quién ejecuta los PDP?
De las sucesivas ejecuciones tendremos identificados los errores a corregir
Estos errores serán dados de alta en bugtracking de cara a su corrección y posterior validación
Este tipo de testeo es complementario al exploratorio, pero nos garantizará una estabilidad mínima que queremos cumplir
[Speaker Notes: Los errores se darán de alta: hemos pensado en automatizar el proceso, para no repetir faena (explico el fallo en Salomé y se genera el ticket de error) con la info necesaria.]

---
3. La infraestructura colaborativa
3.1. Herramientas.
1) Página de descargas de builds de desarrollo.
· Build generado, build publicado.
· Consulta de cambios entre builds consecutivos.
· Consulta de cambios entre versiones
· Importancia de recibir reportes de error desde el principio.

---
3. La infraestructura colaborativa
3.1. Herramientas.
2) Formulario de comunicación de errores y sugerencias.
· Página web en preparación.
· Previsto también reporte desde el propio gvSIG.
· Nueva gestión de ficheros de registro de error. Se recogerán de forma automática la mayor parte de los datos relevantes de cara a su traslado a un ticket y a la reproducción del error por parte del desarrollador. Por otro lado esto aligeraría la carga de trabajo en la parte de aceptación de reportes.
· Capacidad para realizar búsquedas entre los bugs ya dados de alta antes de reportar uno nuevo.

---
3. La infraestructura colaborativa
3.1. Herramientas.
3) Seguimiento de incidencias.
· El usuario tendrá capacidad para hacer seguimiento de las incidencias que comunique.
· El usuario percibe que su reporte es tenido en cuenta.
· Posibilidad de participar en la acotación y solución del error.

---
3. La infraestructura colaborativa
3.1. Herramientas.
4) Catálogo de colaboradores.
· Se trata de un registro de posibles colaboradores a los que previamente se les ha propuesto serlo.
· Se recogen datos sobre perfil de usuario, es decir, sobre las funcionalidades que puede, prefiere o les interesa testear, S.O., etc.
· El objetivo es poder realizar campañas de testeo óptimas además de establecer una relación estrecha con los miembros destacados de la comunidad.
· El nivel de compromiso es variable y lo fija en cada momento, como es lógico, el propio colaborador.

---
3. La infraestructura colaborativa
3.1. Herramientas.
5) Gestor de planes de prueba.
· Se trata de la herramienta que se ha presentado en el apartado anterior, imprescindible para coordinar las campañas de testeo, así como para ejecutar y monitorizar las pruebas.

---
3. La infraestructura colaborativa
3.2. Procedimientos.
- Son las normas que rigen un determinado flujo de trabajo. Deben indicar claramente cosas como a quién afectan, en qué momento se aplican y qué tareas conlleva. Son sobretodo el “cómo” pero también el “quién” y el “cuando” entre otros.
- Disponer de procedimientos documentados es crítico sobretodo de cara a trabajar con colaboradores.
- Actualmente todavía faltan procedimentos por documentar.
- Por otro lado se esta trabajando en la creación de un sistema de gestión de procedimientos que facilitará en gran medida la ejecución de los mismos (by Model Driven Development).

---
3. La infraestructura colaborativa
3.3. Seguimiento y coordinación.
- Es en esta parte donde probablemente recaiga la mayor carga de trabajo, al ser una labor horizontal a todo el testeo y se cubrirá normalmente con recursos de la Epg.
- Cuanto mayor y más heterogéneo es un grupo de trabajo mayor importancia tiene la coordinación.
- Algunas de las tareas de seguimiento y coordinación son:
· Gestión de campañas de testeo en las distintas fases.
· Coordinación de fases de estabilización.
· Validación de correcciones de error.
· Filtrado y validación de reportes.
· Coordinación y soporte en la generación de PDP.
· Etc.

---
4. Ciclo de vida del testeo
4.1. El testeo como actividad transversal
4.2. Principales características por fase
Fase de desarrollo
Fase de estabilización
Fase de mantenimiento

---
El testeo como una actividad que acompaña el ciclo de vida de gvSIG
Participación de la comunidad, cada vez en fases más	tempranas: en 1.1.2 con RC1, en 1.9 con Alpha, en 2.0
desde el 1º build.
Las fases del ciclo de vida del testeo están muy condicionadas por el ciclo de vida de gvSIG o sus extensiones
Dependiendo del orígen de desarrollo se requerirá una coordinación diferente por parte del equipo gvSIG, pero siempre con el objetivo de garantizar la calidad de lo que distribuimos.
4. Ciclo de vida del testeo
4.1. El testeo como actividad transversal
[Speaker Notes: Cada vez en fases más tempranas: vamos hacia ello, para la 2.0 ya tenemos visibilidad desde los 1º builds de desarrollo.]

---
4. Ciclo de vida del testeo
4.1. El testeo como actividad transversal

---
Definición PDP:
Las pruebas a nivel usuario se definirán en función de los requerimientos del desarrollo
Dichas pruebas se diseñarán antes de llegar a la estabilización del desarrollo
En esta fase nos centraremos en pruebas alfa, de nueva funcionalidad y de persistencia (misma versión, versión anterior)
Los errores encontrados gracias al diseño del PDP se darán de alta de cara a su corrección
Testeo exploratorio: (¡testers extras en fase de desarrollo!)
Recibiremos reportes de error de testeo exploratorio, dichos reportes se filtrarán de cara a mantener la calidad de la BBDD de bugs (tareas de mantenimiento)
Las sugerencias reportadas podrán tenerse en cuenta en la misma versión que se está desarrollando o en futuras versiones
4. Ciclo de vida del testeo
4.2. Fase de desarrollo

---
Al iniciar la fase se evaluará la cobertura del PDP diseñado para las funcionalidades a estabilizar. Identificación de áreas en donde el testeo exploratorio puede ser más efectivo/complementario.
Se prepararán las pruebas del PDP que se quieran pasar que sean de nueva funcionalidad: pruebas alfa
Se prepararán las pruebas del PDP que se quieran pasar que No sean de nueva funcionalidad: pruebas de regresión
Se avisará a la comunidad del inicio de fase: ejecución del PDP existente y testeo exploratorio
Se pasarán las pruebas de persistencia (misma versión, versión anterior)
Actualización de tickets dados de alta en fase de desarrollo + tickets de error de versiones anteriores
4. Ciclo de vida del testeo
4.2. Fase de estabilización
[Speaker Notes: Hacer énfasis en que las pruebas sistematizadas y el testeo exploratorio son complementarias. Las pruebas sistematizadas son un guión a seguir para cada distribución, asegurando de que estas funcionalidades vayan. Pero tendrá mcuhos huecos, porque es imposible probarlo todo. En cambio el testeo exploratorio va a las funcionalidades y el orden de ejecución que le hace falta a los usuarios.]

---
Se evaluará la estabilidad en función de TODOS estos errores y se priorizarán qué tickets es necesario abordar
Se llevará a cabo una reunión de coordinación para dar comienzo a las correcciones de bugs.
Se inicia el proceso iterativo de depuración de errores: corrección, generación de build, validación de corrección.
En cada nueva distribución se validan las correcciones	hechas
Con una frecuencia menor se pasarán las pruebas de regresión	cuyo objetivo es identificar errores que son consecuencia de correcciones
Repriorización de errores conforme avanza la estabilización
Alcanzado el nivel de estabilización acordado en la reunión de coordinación, se publica la versión estable del desarrollo.
4. Ciclo de vida del testeo
4.2. Fase de estabilización

---
Posibles errores no tenidos en cuenta que merezcan la publicación de una actualización (parche)
Del uso de la aplicación, casos de uso reales, se detectarán errores que se reportarán y filtrarán de cara a mantener la calidad de la BBDD de bugs (tareas de mantenimiento)
Los errores reportados se intentará tenerlos actualizados	sobre la última versión en desarrollo, pero no siempre será	posible
Las features serán reportadas y evaluadas a la hora de cerrar funcionalidades para la siguiente versión
Actualización del PDP, versionado del mismo para siguientes versiones del desarrollo
4. Ciclo de vida del testeo
4.2. Fase de mantenimiento

---
5. Conclusiones
Modelo basado en la participación de la comunidad
- Repercusiones:
· Los builds deben hacerse públicos desde el primer momento (fase de desarrollo).
· Los cambios entre builds también. Rigurosidad a la hora de documentarlos.
· La infraestructura necesaria para recibir y coordinar la colaboración es compleja.
· La mayor carga de trabajo quizá esté en la coordinación (Epg).
- Beneficios:
· Gran fuente de recursos aprovechables para el proyecto.
· Exposición a infinitos casos de uso y de prueba imposibles de cubrir mediante PDP.
· Detección temprana de errores al hacer el software público desde la fase de desarrollo.
· Contar con el usuario final es clave de éxito de cualquier producto.

---
5. Conclusiones
Implantación de la sistematización de las pruebas.
- Repercusiones:
· Tareas que hasta ahora no se realizaban y que se deberán realizar a partir de ahora.
· En desarrollos en base a contratos los PDP se considerarán como un entregable más.
· En desarrollos donados la realización de los PDP deberá asumirla la DGg u otro interesado.
· Desde el área de testeo deberemos dar soporte en la generación de PDP.
- Beneficios:
· Mayor control sobre la calidad y estabilidad de la aplicación.
· Imprescindible para programas de gran tamaño.
· Reducción tiempo estabilización, más palpable cuanto mayor se hace la aplicación.

---
Preguntas y comentarios...

---
El modelo de testeo de gvSIG
¡Muchas gracias por vuestra atención!
Victoria Agazzi – Manuel Madrid